## Slide 1: <Projektname>
Projektstatusbericht
von <Name>
vom <TT.MM.JJJJ>
Projektnummer | 
Produkt / Ergebnis | 
Zielgruppe | 
Projektleiter | 
Projektsponsor | 
Projektzeitraum | 
© Nico Litschke | Projekte.wirksam.steuern | seit 2016 | www.nicolitschke.com | info@nicolitschke.com

## Slide 2: Inhalt
Ziel-Status
Termine
Risiken
Fortschritt
Links und Verweise
i
/
Entscheidungen

## Slide 3: Ziele-Status
/
 | Ziel 1: <Was soll erreicht werden?> | Ziel- datum | Ampel Status
Wie? | 1.1. <Welches inhaltliche Ergebnis soll konkret vorliegen?> |  | 
 | 1.2. <Welches inhaltliche Ergebnis soll konkret vorliegen?> |  | 
 | 1.3. <Welches inhaltliche Ergebnis soll konkret vorliegen?> |  | 
 | 1.4. <Welches inhaltliche Ergebnis soll konkret vorliegen?> |  | 
 | 1.5. <Welches inhaltliche Ergebnis soll konkret vorliegen?> |  | 
 | 1.6. <Welches inhaltliche Ergebnis soll konkret vorliegen?> |  | 
 | Abhängigkeit zu anderen Zielen / Teams / Projekten |  | 
Erläuterungen oder Kommentare zum Status:

## Slide 4: Projektstatus
/
Chart: Anzahl Maßnahmen nach Status je KW
| KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6
In Arbeit | 3 | 7 | 8 | 11 | 2
Abgeschlossen | 0 | 2 | 8 | 10 | 25
Plan | 0 | 5 | 15 | 25 | 30
Chart: Status Budget in h / KW
| KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6
Abgerufen | 5 | 20 | 50 | 85 | 95
Plan | 0 | 40 | 60 | 80 | 100
Chart: Ziel 1.1: Anzahl der Prozessdokumente je KW
| KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6
Ist | 80 | 80 | 76 | 63 | 58
Plan | 80 | 80 | 70 | 60 | 50
Chart: Ziel 2.1: <Beschreibung> je KW
| KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6
Ist | 48 | 52 | 50 | 56 | 63
Plan | 40 | 50 | 60 | 60 | 60
Erläuterungen oder Kommentare zum Status:

## Slide 5: Roadmap / Meilensteinplan / Termine
KW | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Projektmeilensteine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 1: Analyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 2: Pilotphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 3: Vor-Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase 4: Rollout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Start 20.01.
Ende 20.10.
CCB
CCB
/
Erläuterungen oder Kommentare zum Plan:
Verzögerung um 6 Wochen wegen…

## Slide 6: (Top-) Risiken zum Erreichen der Ergebnisziele
# | Ursache | A | B | Auswirkung | Maßnahmen
1 |  | Niedrig | hoch |  | 
2 |  | Mittel | Mittel |  | 
3 |  | Hoch | Niedrig |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
/
Erläuterungen oder Kommentare zu Risiken:

## Slide 7: Notwendige Management-Entscheidungen
/
Problem 1
Übersicht über die Alternativen*
* Die Alternativen sind auf den nachfolgenden Folien / im Anhang beschrieben.
Empfehlung Projektteam: Alternative 1 / 2 / 3 / andere
Entscheidung: Alternative 1 / 2 /3 / andere
Bedingung / Anmerkung / Annahme für die Entscheidung:
# | Beschreibung | Vorteil | Nachteil | Reversibilität | Umsetzungsrisiko
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 8: Offene Punkte aus letzter Besprechung
i
Maßnahme 1 @ Name MM.TT.JJJJ Status:
Maßnahme 2 @ Name MM.TT.JJJJ Status:
Maßnahme 3 @ Name MM.TT.JJJJ Status:

## Slide 9: Besprechungsnotizen
i
Anwesende Teilnehmer:
Besprochene Punkte
Maßnahmen und Weiterverfolgung
Maßnahmen @ Name MM.TT.JJJJ

## Slide 10: Links und Verweise
i
Bezeichnung | Beschreibung | Link / Zugang
Projektverzeichnis | Sharepoint Ablage für Projektdateien | Link: Sharepoint-ID:
Projekt-Email | email@projekt.de | Name: user PW: secure**** HowTo:
Globale Abkürzungen | Abkürzungen der Organisation | Link:
Datentransfer mit Kunden | FTP Verzeichnis mit Kunden | Link: HowTo:
DOORS | Anforderungsmanagement | Link: HowTo:
Jira | Ticketsysteme und Aufgabenplanung | Link: HowTo:
Namenskonventionen | Vereinheitlichung für Dokumenten- und Verzeichnisnamen | Link: